**Основные мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения Жигаловского района Иркутской области.**

| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Цель реализации** | **Сроки реализации** | | **Ед. измерения** | **Финансовые потребности, *тыс.руб.***  ***(без НДС) в ценах на 2017 г*** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нач.** | **окончание** | **на весь период 2018-2031 гг.** | **по годам** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023- 2027** | **2028-2031** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | Содержание автомобильных дорог местного значения | Повышение качества УДС. | **2018** | **2031** | **10,669км** | **146552,7** |  | **135.2** | **320,8** | **386,4** | **10585,0** | **52925,98** | **82199,3** |
| **2.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная (переулок 1-4) с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2018** | **2018** | **0,762 км** | **4458,05** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4458,05** |
| **3.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая  ( 1-4) с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2018** | **2018** | **1,228 км** | **7184,4** | **-** | **99.8** | **99.9** | **99.8** | **-** | **-** | **6884,9** |
| **4.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2019** | **2019** | **0,255 км** | **1562** | **830,8** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **731,2** |
| **5**. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира (1-3) с.Качень | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **0,986 км** | **5768,55** | **-** | **99.8** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5668,75** |
| **6.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Речнаяс.Качень | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **2,415  км** | **14128,85** | **-** | **-** | **99.8** | **99.9** | **-** | **-** | **13929,15** |
| **7.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Трактовая (переулок 1-7) д.Константиновка | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **1,155  км** | **6827,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6757,3** | **-** | **70** |
| **8.** | Ремонт автомобильной дороги д.Тыпта | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **0,978  км** | **5721,75** | **-** | **-** | **-** |  | **5721,75** |  |  |
| **9.** | Устройство линий освещения автомобильных дорог | Повышение качества УДС | **2016** | **2020** | **2,0 км** | **2880,0** | **320,0** | **320,0** | **320,0** | **320,0** | **320,0** | **-** | **1280,0** |
| **10.** | Устройство пешеходных тротуаров | Повышение качества УДС | **2021** | **2025** | **3970м2** | **7220,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7000** | **220** |
| **11.** | Проектирование и строительство СТО | Повышение качества УДС | **2026** | **2032** | **1пост** | **6390,50** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6390,50** |
| **Итого** | | | | | | **208694,1** | **1150,8** | **654,8** | **840,5** | **906,1** | **23384,05** | **59925,98** | **121831,87** |