Таблица 5. Основные мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения Жигаловского района Иркутской области.

| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Цель реализации** | **Сроки реализации** | | **Ед. измерения** | **Финансовые потребности, *тыс.руб.***  ***(без НДС) в ценах на 2017 г*** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нач.** | **окончание** | **на весь период 2018-2031 гг.** | **по годам** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023- 2027** | **2028-2031** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | Содержание автомобильных дорог местного значения в т.ч: | Повышение качества УДС. | **2018** | **2031** | **10,669км** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная (переулок 1-4) с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2018** | **2018** | **0,762 км** | **14654,03** | **-** | **-** | **-** | **80** | **90-** | **10025,98** | **4458,05** |
| **3.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая ( 1-4) с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2018** | **2018** | **1,228 км** | **7184,4** | **-** | **99.8** | **99,9** | **99.8** | **-** | **-** | **6884,9** |
| **4.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2019** | **2019** | **0,255 км** | **32225,57** | **171,6** | **-** | **99,9** | **-** | **120** | **-** | **31834,07** |
| **5**. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира (1-3) с.Качень | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **0,986 км** | **5798,55** | **-** | **99.8** | **-** | **30,0** | **-** | **-** | **5668,75** |
| **6.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Речнаяс.Качень | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **2,415 км** | **29128,75** | **-** | **99,9** | **99,8** | **99,9** | **-** | **14900** | **13929,15** |
| **7.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Трактовая (переулок 1-7) д.Константиновка | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **1,155 км** | **700923** | **-** | **-** | **-** | **-** | **92,3** | **-** | **70000** |
| **8.** | Ремонт автомобильной дороги д.Тыпта | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **0,978 км** | **32200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200** | **28000** | **4000** |
| **9.** | Устройство линий освещения автомобильных дорог | Повышение качества УДС | **2016** | **2020** | **2,0 км** | **2276,3** | **-** | **101,1** | **449** | **446,2** | **-** | **-** | **1280,0** |
| **10.** | Устройство пешеходных тротуаров | Повышение качества УДС | **2021** | **2025** | **3970м2** | **7510** | **-** | **-** | **-** | **-** | **290** | **7000** | **220** |
| **11.** | Проектирование и строительство СТО | Повышение качества УДС | **2026** | **2032** | **1пост** | **6390,33** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6390,33** |
| **Итого** | | | | | | **207460,23** | **171.6** | **400.6** | **748.6** | **755,9** | **792,3** | **59925,98** | **144665,25** |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дальне-Закорские вести» и официальном сайте администрации Дальне-Закорскогосельского поселения – дальняя-закора.рф.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Дальне-Закорского сельского поселения В.Ю. Каминская